CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Projet GRESI

Architecture, conventions et plan de démarrage

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | GRESI — inscriptions aux activités et distribution des repas, Semaine de l'Industrie |
| Destinataires | Équipe de développement (3 développeurs) |
| Nature | Référence technique : architecture, nommage, modèle de données, démarrage |
| Document associé | Cahier des charges fonctionnel V2.0 |
| Version | 2.0 (remplace la v1.0) |
| Date | 6 octobre 2026 |

Semaine de l'Industrie — École Supérieure d'Industrie (ESI), INPHB

# Historique et objet du document

| Version | Date | Évolutions |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Sept. 2026 | Cahier des charges techniques initial : stack, rôles, écrans, modèle de données, cycle du QR, conventions. |
| 2.0 | 6 oct. 2026 | Refonte complète : architecture monorepo, nommage détaillé, modèle de données v2, variables d'environnement, plan de démarrage (semaine 0), règles d'équipe. |

Ce document est la référence technique de GRESI. Il complète le Cahier des charges fonctionnel V2.0, qui décrit quoi construire ; celui-ci décrit comment l'organiser : où ranger chaque fichier, comment nommer chaque élément, comment est structurée la base, et tout ce qui doit être prêt avant la première ligne de code fonctionnel.

Règle d'or En cas de doute sur un nom, un emplacement ou une convention, ce document fait foi. S'il ne répond pas à la question, on décide en équipe, on consigne la décision dans docs/decisions/ et on met ce document à jour. Aucune convention n'est décidée « dans son coin ».

Sommaire

Sous Word : clic droit sur le sommaire → « Mettre à jour les champs » si les numéros de page n'apparaissent pas.

# 1. Principes d'architecture

| Principe | Conséquence concrète |
| --- | --- |
| Une seule application web | Participants, admins et distributeurs utilisent la même application React. Le scan est une page /scan installable en PWA. Un seul déploiement, une seule base de code à maintenir. |
| La base est la source de vérité | Toutes les règles de gestion (RG1–RG16) sont garanties en base (contraintes, triggers, RPC). L'interface les rappelle mais ne les garantit jamais seule. |
| Écritures sensibles = RPC | Choisir une activité, valider un scan, régénérer un QR : uniquement via des fonctions SECURITY DEFINER qui vérifient le rôle. Pas d'insert/update direct depuis le client sur ces tables. |
| RLS partout | Toute table du schéma public a la Row Level Security activée, avec des politiques écrites dans la même migration que la table. |
| Types générés, jamais écrits | Les types TypeScript de la base sont générés par la CLI Supabase dans packages/shared. Personne ne les modifie à la main. |
| Migrations versionnées | Le schéma n'évolue que par des fichiers de migration dans supabase/migrations. Aucune modification manuelle dans le tableau de bord Supabase, sauf en local pour expérimenter. |
| Rien en dur | Dates, horaires, fenêtre de scan : table parametres_evenement. URL et clés : variables d'environnement. |
| Découpage par domaine | Le code web est rangé par fonctionnalité métier (features/scan, features/activites…), pas par type technique. Un développeur travaille principalement dans « son » dossier. |

# 2. Vue d'ensemble

Figure 1 — Architecture générale

## 2.1 Environnements

| Environnement | Base Supabase | Web (Vercel) | Branche Git | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local | Supabase local (Docker) | pnpm dev (localhost:5173) | branche de travail | Développement quotidien, données de seed.sql |
| Préproduction | projet gresi-dev | déploiement Preview | main + PR | Intégration, démos, tests sur téléphone |
| Production | projet gresi-prod | déploiement Production | production | Évènement réel ; données réelles uniquement ici |

## 2.2 Décisions d'architecture (ADR)

Chaque décision structurante est consignée dans docs/decisions/ADR-NNN-titre.md (contexte, décision, alternatives, conséquences). Les premières sont :

| N° | Décision | Statut |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | Monorepo pnpm (apps/, packages/, supabase/) | Acceptée |
| ADR-002 | Supabase comme backend (Auth, PostgreSQL, RLS, RPC, Realtime, Edge Functions) | Acceptée |
| ADR-003 | Scan en PWA dans l'application web ; Expo (apps/scan-mobile) en plan B | À confirmer fin S1 |
| ADR-004 | QR = jeton opaque UUID préfixé GRESI:1:, régénérable | Acceptée |
| ADR-005 | Vérification des étudiants via etudiants_reference (alimentée par import CSV ou par l'API INPHB) | Acceptée |
| ADR-006 | Vocabulaire métier en français, motifs techniques en anglais (§4.1) | Acceptée |
| ADR-007 | Branches main (préprod) et production ; migrations prod manuelles | Acceptée |
| ADR-008 | Emails limités à l'Auth + annulations ; annonces dans l'application | Acceptée |

# 3. Arborescence du dépôt

Un seul dépôt GitHub, gresi, organisé en monorepo avec pnpm workspaces. Les noms de dossiers ci-dessous sont définitifs : ne pas en créer d'autres au premier niveau sans ADR.

gresi/

├── .github/

│   ├── workflows/

│   │   ├── ci.yml                     # lint, types, build, tests SQL (chaque PR)

│   │   └── deploy-db-prod.yml         # migrations vers gresi-prod (manuel)

│   ├── ISSUE_TEMPLATE/

│   │   ├── fonctionnalite.md

│   │   └── bug.md

│   ├── PULL_REQUEST_TEMPLATE.md

│   └── CODEOWNERS

├── apps/

│   └── web/                           # UNE seule application : participant, admin, scan

│       ├── public/

│       │   ├── icons/                 # icone-192.png, icone-512.png (PWA)

│       │   └── sons/                  # valide.mp3, refuse.mp3

│       ├── src/

│       │   ├── app/

│       │   │   ├── App.tsx

│       │   │   ├── router.tsx         # déclaration de TOUTES les routes

│       │   │   ├── providers.tsx      # QueryClient, session

│       │   │   └── guards/

│       │   │       └── RequireRole.tsx

│       │   ├── features/              # un dossier = un domaine métier

│       │   │   ├── auth/

│       │   │   ├── activites/

│       │   │   ├── espace-participant/

│       │   │   ├── scan/

│       │   │   ├── annonces/

│       │   │   └── admin/

│       │   │       ├── statistiques/

│       │   │       ├── participants/

│       │   │       ├── personnel/

│       │   │       ├── gestion-activites/

│       │   │       └── journal/

│       │   ├── components/

│       │   │   ├── ui/                # Bouton, Carte, ChampTexte, Modale, Badge…

│       │   │   └── layout/            # MiseEnPageParticipant, MiseEnPageAdmin…

│       │   ├── lib/

│       │   │   ├── supabase.ts        # client Supabase unique

│       │   │   ├── env.ts             # lecture + validation des VITE_*

│       │   │   ├── queryClient.ts

│       │   │   └── format.ts          # dates, masquage du matricule

│       │   ├── styles/

│       │   │   └── index.css          # Tailwind + couleurs GRESI (@theme)

│       │   ├── main.tsx

│       │   └── vite-env.d.ts

│       ├── .env.example

│       ├── index.html

│       ├── package.json

│       ├── tsconfig.json

│       ├── vercel.json                # réécriture SPA vers index.html

│       └── vite.config.ts             # React + Tailwind + PWA

├── packages/

│   └── shared/                        # code partagé (et réutilisable par Expo si plan B)

│       ├── src/

│       │   ├── types/

│       │   │   ├── database.types.ts  # GÉNÉRÉ par Supabase — ne jamais éditer

│       │   │   └── domaine.ts         # ResultatScan, ParticipantResume…

│       │   ├── schemas/               # validation zod des formulaires

│       │   │   ├── inscription.ts

│       │   │   └── activite.ts

│       │   ├── constantes.ts          # CRENEAUX, ROLES, PREFIXE_QR…

│       │   └── index.ts

│       ├── package.json

│       └── tsconfig.json

├── supabase/

│   ├── config.toml

│   ├── migrations/                    # AAAAMMJJHHMMSS_nom.sql (voir §6.6)

│   ├── functions/

│   │   ├── _shared/                   # cors.ts, clientAdmin.ts, reponses.ts

│   │   ├── verifier-etudiant/index.ts

│   │   ├── creer-personnel/index.ts

│   │   ├── creer-participant-sur-place/index.ts

│   │   └── envoyer-email/index.ts

│   ├── templates/                     # emails Auth en français

│   │   ├── confirmation.html

│   │   └── reinitialisation.html

│   ├── tests/                         # pgTAP, un fichier par règle

│   │   ├── rg01_un_choix_par_creneau.test.sql

│   │   ├── rg05_creneau_utilise.test.sql

│   │   └── rg12_scans_simultanes.test.sql

│   └── seed.sql                       # données de test (dev uniquement)

├── scripts/

│   ├── importer-etudiants.ts          # CSV scolarité → etudiants_reference

│   └── test-charge/

│       └── valider-scan.js            # script k6

├── docs/

│   ├── cahier-des-charges/            # .docx et .pdf versionnés

│   ├── decisions/                     # ADR-001-monorepo.md, ADR-002-…

│   ├── comptes-rendus/                # AAAA-MM-JJ-objet.md

│   ├── guides/                        # guide-distributeur.md, guide-admin.md…

│   └── maquettes/

├── .editorconfig

├── .gitignore

├── .nvmrc                             # version de Node

├── .prettierrc

├── eslint.config.js

├── package.json                       # scripts racine (dev, lint, db:*)

├── pnpm-workspace.yaml

├── tsconfig.base.json

├── README.md                          # démarrage en 10 minutes

└── CONTRIBUTING.md                    # règles d'équipe (§9)

## 3.1 Rôle de chaque dossier

| Dossier | Contenu | Référent |
| --- | --- | --- |
| apps/web/src/app | Point d'entrée, routeur, providers, gardes de rôle. Rarement modifié. | Dev web |
| apps/web/src/features/* | Le code métier, un dossier par domaine (structure §3.2). | Selon le domaine |
| apps/web/src/components | Composants sans logique métier, réutilisés par plusieurs domaines. | Dev web |
| apps/web/src/lib | Clients et utilitaires techniques (Supabase, React Query, formatage). | Dev web |
| packages/shared | Types générés, types métier, constantes, schémas zod partagés. | Stéphane |
| supabase/migrations | Schéma, contraintes, RLS, fonctions — seule source de vérité de la base. | Stéphane |
| supabase/functions | Edge Functions (opérations nécessitant la clé secrète ou un appel externe). | Stéphane |
| supabase/tests | Tests pgTAP, un fichier par règle de gestion. | Stéphane |
| scripts | Outils ponctuels : import du référentiel, test de charge. | Stéphane |
| docs | Cahiers des charges, ADR, comptes rendus, guides, maquettes. | Tous |

## 3.2 Anatomie d'un dossier « feature »

Tous les domaines suivent la même structure. Exemple avec features/scan :

features/scan/

├── api.ts                     # appels Supabase de ce domaine UNIQUEMENT

├── components/

│   ├── CameraScanner.tsx

│   ├── EcranResultat.tsx      # plein écran vert / rouge

│   ├── CompteurSalle.tsx      # « validés / inscrits » en temps réel

│   └── RechercheManuelle.tsx

├── hooks/

│   ├── useScanner.ts          # cycle lecture → appel → affichage → reprise

│   ├── useAntiRebond.ts

│   └── useCompteurTempsReel.ts

├── pages/

│   └── ScanPage.tsx

└── types.ts                   # types locaux au domaine (si besoin)

- Un composant de features/scan n'importe jamais depuis features/admin : ce qui est partagé remonte dans components/ ou packages/shared.

- Les appels à Supabase sont uniquement dans api.ts ; les composants passent par des hooks React Query.

## 3.3 Routes de l'application

| Route | Page | Accès |
| --- | --- | --- |
| /connexion, /inscription, /mot-de-passe-oublie | ConnexionPage, InscriptionPage, MotDePasseOubliePage | Public |
| /mon-espace | Tableau de bord participant (« Mes créneaux ») | Participant |
| /mon-espace/activites | Liste et choix des activités | Participant |
| /mon-espace/qr | QR code plein écran | Participant |
| /scan | Sélection de l'activité puis scan continu | Distributeur |
| /admin | Statistiques | Admin, Admin sup. |
| /admin/participants, /admin/annonces | Listes et annonces | Admin, Admin sup. |
| /admin/activites, /admin/personnel, /admin/journal | Gestion et audit | Admin sup. |

# 4. Conventions de nommage

## 4.1 Langue

Règle de langue (ADR-006) Vocabulaire métier en français, sans accents : tables, colonnes, fonctions SQL, composants et variables métier (inscriptions, valider_scan, EcranResultat, activiteEnCours). Motifs techniques standards en anglais : use… pour les hooks, suffixe Page, on…/handle… pour les événements, dossiers components, hooks, lib. Exception documentée : les fonctions d'aide existantes is_admin(), is_admin_superieur(), is_distributeur() gardent leur nom.

## 4.2 Git et GitHub

| Élément | Convention | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Organisation / dépôt | kebab-case | gresi-si / gresi |
| Branches de travail | type/numero-ticket-description | feat/42-scan-anti-rebond, fix/57-compteur-negatif |
| Types de branche / commit | feat, fix, refactor, test, docs, chore, db | db/31-table-affectations |
| Messages de commit | Conventional Commits, en français, à l'impératif | feat(scan): ajoute l'anti-rebond de 3 s |
| Titre de PR | Identique au commit principal | feat(inscription): vérifie le matricule |
| Tags de version | SemVer | v0.1.0 (prototype S4), v1.0.0 (production S8) |
| Labels | brique:web, brique:scan, brique:bdd, prio:must, prio:should, bloquant | — |

## 4.3 Base de données

| Élément | Convention | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Tables | snake_case, pluriel, français sans accents | activites, inscriptions, journal_audit |
| Colonnes | snake_case, singulier | intitule, qr_token, lieu |
| Clé primaire | id (uuid, sauf journaux en bigint identity) | id uuid primary key default gen_random_uuid() |
| Clés étrangères | <entite_au_singulier>_id | participant_id, activite_id, distributeur_id |
| Horodatages | participe passé + _le, type timestamptz | cree_le, modifie_le, valide_le, scanne_le |
| Booléens | préfixe est_ | est_actif, est_publiee |
| Types énumérés | snake_case singulier ; valeurs en minuscules | creneau : matin, apres_midi |
| Fonctions RPC | verbe à l'infinitif + complément | choisir_activite, valider_scan, regenerer_qr |
| Paramètres / variables PL/pgSQL | préfixes p_ / v_ | p_activite_id, v_resultat |
| Triggers | trg_<table>_<objet> ; fonction fn_<objet> | trg_inscriptions_verrou, fn_audit |
| Contraintes | uq_, ck_, fk_ + table + colonnes | uq_inscriptions_participant_creneau |
| Index | idx_<table>_<colonnes> | idx_scans_activite_scanne_le |
| Politiques RLS | phrase courte « rôle peut action objet » | "participant lit ses inscriptions" |
| Vues | préfixe v_ | v_participants_admin |
| Actions du journal | entite.verbe_au_participe | activite.annulee, qr.regenere |
| Migrations | AAAAMMJJHHMMSS_nom.sql (généré par la CLI) | 20261010090100_tables.sql |
| Edge Functions | kebab-case, verbe + objet | verifier-etudiant, creer-personnel |

## 4.4 TypeScript et React

| Élément | Convention | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Fichiers de composant | PascalCase.tsx, un composant exporté par fichier | EcranResultat.tsx |
| Pages | PascalCase + suffixe Page | ScanPage.tsx, ConnexionPage.tsx |
| Hooks | use + PascalCase, fichier .ts | useScanner.ts, useActivites.ts |
| Autres fichiers | camelCase.ts | api.ts, queryClient.ts, format.ts |
| Dossiers | kebab-case | espace-participant, gestion-activites |
| Types et interfaces | PascalCase, sans préfixe I | Activite, ResultatScan |
| Variables et fonctions | camelCase | activiteEnCours, masquerMatricule() |
| Booléens | préfixes est / a | estConnecte, aDejaChoisi |
| Constantes | SCREAMING_SNAKE_CASE | DELAI_ANTI_REBOND_MS, PREFIXE_QR |
| Props d'événement / gestionnaires | on… / handle… | onScan, handleScan |
| Clés React Query | tableau commençant par le domaine | ['activites', jour, creneau] |
| Hooks de mutation | use + verbe | useChoisirActivite() |
| Exports | exports nommés (pas de export default sauf pages) | export function Bouton() |

## 4.5 Styles

Les couleurs de la charte sont déclarées une seule fois dans styles/index.css (Tailwind v4, bloc @theme) et utilisées par leur nom :

| Jeton | Valeur | Usage |
| --- | --- | --- |
| gresi-bleu | #085CA6 | Couleur principale, en-têtes, boutons |
| gresi-bleu-2 | #0869A6 | Survols, liens |
| gresi-vert | #7DBF4E | Succès, scan valide |
| gresi-orange | #F2780C | Alertes, scan refusé, actions secondaires |
| gresi-gris | #F2F2F2 | Fonds |
| gresi-gris-bleu | #A7B6D0 | Bordures, éléments désactivés |

# 5. Variables d'environnement et secrets

| Variable | Où | Secrète ? | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| VITE_SUPABASE_URL | Vercel + .env.local | Non | URL du projet Supabase de l'environnement |
| VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY | Vercel + .env.local | Non | Clé publique (« publishable », ou « anon » selon le projet). Protégée par la RLS. |
| VITE_ENV | Vercel + .env.local | Non | dev, preprod ou prod (bandeau d'environnement) |
| VITE_DELAI_ANTI_REBOND_MS | Vercel + .env.local | Non | Défaut 3000 |
| VITE_DUREE_RESULTAT_MS | Vercel + .env.local | Non | Défaut 1500 |
| SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Edge Functions (automatiques) | Oui | Accès administrateur, uniquement côté serveur |
| VERIF_ETUDIANT_MODE | Secrets Supabase | Non | referentiel ou api |
| INPHB_API_URL, INPHB_API_CLE | Secrets Supabase | Oui | Accès à l'API scolarité (si disponible) |
| SMTP_HOTE, SMTP_PORT, SMTP_UTILISATEUR, SMTP_MOT_DE_PASSE, EMAIL_EXPEDITEUR | Secrets Supabase + réglages Auth | Oui | Envoi des emails |
| URL_APPLICATION | Secrets Supabase | Non | Liens dans les emails |
| SUPABASE_ACCESS_TOKEN, SUPABASE_PROJECT_ID_PROD, SUPABASE_DB_PASSWORD_PROD | Secrets GitHub (environnement production) | Oui | Migrations prod depuis la CI |

# apps/web/.env.example — copier en .env.local (jamais commité)

VITE_SUPABASE_URL=http://127.0.0.1:54321

VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=a-remplacer

VITE_ENV=dev                      # dev | preprod | prod

VITE_DELAI_ANTI_REBOND_MS=3000

VITE_DUREE_RESULTAT_MS=1500

Règles sur les secrets Aucun secret dans le dépôt, dans un message WhatsApp ou dans un ticket. Ils vivent dans le gestionnaire de mots de passe partagé et dans les réglages de Vercel, Supabase et GitHub. .env.local est dans le .gitignore. Seul .env.example (valeurs factices) est commité. Une clé exposée par erreur est révoquée et remplacée immédiatement, puis l'incident est signalé à l'équipe.

# 6. Modèle de données v2

Figure 2 — Modèle de données v2

## 6.1 Types énumérés

| Type | Valeurs |
| --- | --- |
| type_participant | etudiant_inphb, externe |
| statut_externe | etudiant_hors_inphb, professionnel, visiteur, autre |
| role_personnel | distributeur, admin, admin_superieur |
| creneau | matin, apres_midi |
| statut_activite | brouillon, publiee, annulee |
| resultat_scan | valide, deja_utilise, non_inscrit, non_affecte, hors_creneau, qr_invalide |
| methode_validation | qr, manuelle |

## 6.2 Tables

Toutes les tables ont cree_le timestamptz not null default now() ; les tables modifiables ont aussi modifie_le (mis à jour par trigger). Ces colonnes ne sont pas répétées ci-dessous.

### participants

| Colonne | Type | Contraintes / remarques |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | PK, = auth.users.id, on delete cascade |
| type_participant | type_participant | not null |
| nom, prenom | text | not null |
| email | text | not null, unique |
| telephone | text | facultatif |
| qr_token | uuid | not null, unique, default gen_random_uuid() |
| qr_regenere_le | timestamptz | renseigné par regenerer_qr |
| est_actif | boolean | not null, défaut true |
| consentement_le | timestamptz | not null |

### participants_etudiants / participants_externes

| Table | Colonnes |
| --- | --- |
| participants_etudiants | participant_id (PK, FK) · matricule text not null unique · ecole, filiere, classe text not null · source_verification (api, referentiel, manuelle) · verifie_le timestamptz not null |
| participants_externes | participant_id (PK, FK) · statut statut_externe not null · structure text · motif_presence text |

Renommage : l'ancienne table participants_etrangers devient participants_externes.

### etudiants_reference

| Colonne | Type | Remarques |
| --- | --- | --- |
| matricule | text | PK |
| nom, prenom, ecole, filiere, classe | text | tels que fournis par l'INPHB |
| source | text | import_csv ou api |
| importe_le | timestamptz | — |

Aucune politique RLS de lecture : seules la RPC inscrire_participant et l'Edge Function verifier-etudiant y accèdent. En mode api, la fonction met en cache dans cette table la fiche renvoyée par l'INPHB : la RPC n'a donc qu'un seul endroit où vérifier.

### personnel, activites, affectations

| Table | Colonnes |
| --- | --- |
| personnel | id (PK, = auth.users.id) · role role_personnel not null · nom, prenom · est_actif boolean |
| activites | id uuid PK · intitule text not null · description · lieu text not null · jour date not null · creneau creneau not null · statut statut_activite défaut brouillon · cree_par FK personnel |
| affectations | distributeur_id FK personnel · activite_id FK activites · PK (distributeur_id, activite_id) · cree_par FK personnel · contrainte : le personnel doit avoir le rôle distributeur |

### inscriptions

| Colonne | Type | Contraintes / remarques |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |
| participant_id | uuid | FK participants, not null |
| activite_id | uuid | FK activites, not null |
| jour, creneau | date, creneau | copiés depuis l'activité par trigger (dénormalisation pour la contrainte d'unicité) |
| — | — | `uq_inscriptions_participant_creneau` UNIQUE (`participant_id`, `jour`, `creneau`) → RG1 |
| valide_le | timestamptz | null tant que non validé → RG5 |
| valide_par | uuid | FK personnel |
| methode_validation | methode_validation | null tant que non validé |

Changer d'activité (RG4) = mettre à jour activite_id de la ligne existante, via choisir_activite. L'index unique partiel de la V1 devient une contrainte unique simple. Le trigger existant de verrouillage après le début de la session est conservé.

### scans, journal_audit, annonces, parametres_evenement

| Table | Colonnes |
| --- | --- |
| scans | id bigint identity PK · scan_id_client uuid unique (RG13) · distributeur_id · activite_id · participant_id (null si QR invalide) · resultat resultat_scan · methode methode_validation · scanne_le |
| journal_audit | id bigint identity · auteur_id · action text · cible_table · cible_id · details jsonb · lecture seule (aucune politique d'écriture ; alimentée par fn_audit) |
| annonces | id uuid · titre · contenu · est_publiee · publiee_le · auteur_id |
| parametres_evenement | une seule ligne (id smallint PK, check (id = 1)) · edition · date_debut, date_fin · matin_debut, matin_fin, apres_midi_debut, apres_midi_fin (time) · scan_ouverture_min (défaut 30, avant la fin) · scan_fermeture_min (défaut 60, après la fin) |

## 6.3 Fonctions RPC et Edge Functions

| Fonction | Rôle | Appelée par |
| --- | --- | --- |
| inscrire_participant(...) | Crée participant + fiche enfant + QR dans une transaction ; revérifie le matricule dans etudiants_reference (RG11) | Participant (après confirmation email) |
| choisir_activite(p_activite_id) | Crée ou remplace le choix du créneau (RG1, RG4) | Participant |
| retirer_choix(p_jour, p_creneau) | Supprime le choix avant le début de la session | Participant |
| valider_scan(p_qr_token, p_activite_id, p_scan_id_client) | Validation atomique et journalisation (§7) | Distributeur |
| valider_manuellement(p_participant_id, p_activite_id, p_scan_id_client) | Validation de secours tracée (RG14) | Distributeur, Admin sup. |
| rechercher_inscrits(p_activite_id, p_recherche) | Recherche par nom ou matricule parmi les inscrits | Distributeur |
| stats_activites(p_jour) | Inscrits, validés, taux de présence par activité | Distributeur (ses activités), Admin, Admin sup. |
| liste_participants_admin(p_recherche, p_page) | Liste avec matricule masqué | Admin |
| regenerer_qr(p_participant_id) | Nouveau jeton, ancien invalidé (RG15) | Admin sup. |
| Edge verifier-etudiant | Vérifie matricule + nom ; renvoie école, filière, classe | Public (limité en débit) |
| Edge creer-personnel | Crée un compte Auth + ligne personnel | Admin sup. |
| Edge creer-participant-sur-place | Création de compte à l'accueil | Admin, Admin sup. |
| Edge envoyer-email | Email aux inscrits d'une activité annulée | Trigger / Admin sup. |

## 6.4 Matrice des droits (RLS)

L = lecture, E = écriture directe, RPC = écriture uniquement par fonction, — = aucun accès.

| Table | Participant | Distributeur | Admin | Admin sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| participants (+ enfants) | L soi | — (via RPC) | — (vue masquée) | L / E |
| etudiants_reference | — | — | — | L |
| personnel | — | L soi | L | L / E |
| activites | L publiées | L | L | L / E |
| affectations | — | L les siennes | L | L / E |
| inscriptions | L soi · RPC | L ses activités | via RPC stats | L |
| scans | — | L les siens · RPC | via RPC stats | L |
| journal_audit | — | — | — | L |
| annonces | L publiées | L publiées | L / E | L / E |
| parametres_evenement | L | L | L | L / E |

## 6.5 Ce qui change par rapport aux scripts existants

| Script V1 | Évolution v2 |
| --- | --- |
| 001_schema.sql | Ajout de affectations, journal_audit, parametres_evenement, etudiants_reference, annonces ; qr_token uuid opaque ; renommage participants_etrangers → participants_externes ; contrainte unique simple sur les inscriptions ; colonnes de validation (valide_le, valide_par, methode_validation). |
| 002_rls_policies.sql | Politiques pour les nouvelles tables ; inscriptions lisibles par les distributeurs affectés ; aucune lecture de etudiants_reference. |
| 003_functions.sql | valider_scan : contrôle des affectations, fenêtre de scan, idempotence, retour du compteur. Nouvelles RPC (§6.3). Triggers d'audit. |

## 6.6 Découpage en migrations

Aucune donnée réelle n'existant encore, les scripts V1 sont réécrits en migrations v2 propres (et non empilés en correctifs) :

| Fichier | Contenu |
| --- | --- |
| …090000_extensions_et_types.sql | pgcrypto, types énumérés |
| …090100_tables.sql | Toutes les tables, clés, valeurs par défaut |
| …090200_contraintes_et_index.sql | Unicités, checks, index |
| …090300_fonctions_utilitaires.sql | is_admin(), is_admin_superieur(), is_distributeur(), fn_modifie_le |
| …090400_rls.sql | enable row level security + politiques |
| …090500_rpc_metier.sql | Fonctions du §6.3 |
| …090600_audit.sql | fn_audit + triggers |
| …090700_realtime.sql | Ajout de inscriptions à la publication supabase_realtime |

Règle des migrations Une migration appliquée sur `gresi-dev` n'est plus jamais modifiée. Toute correction passe par une nouvelle migration. Avant la mise en production, on peut éventuellement les consolider — décision à prendre en S7.

# 7. Flux clés

## 7.1 Scan continu à plusieurs distributeurs

Figure 3 — Traitement d'un scan

-- Contrat de valider_scan (v2)

create or replace function public.valider_scan(

p_qr_token        uuid,   -- extrait du QR « GRESI:1:<uuid> »

p_activite_id     uuid,   -- activité sélectionnée par le distributeur

p_scan_id_client  uuid    -- généré par le téléphone (idempotence)

) returns jsonb

language plpgsql security definer set search_path = public

as $$ ... $$;

-- Réponse (jsonb) :

-- { "resultat": "valide" | "deja_utilise" | "non_inscrit" | "non_affecte"

--               | "hors_creneau" | "qr_invalide",

--   "participant": { "nom": "...", "prenom": "...", "identifiant": "21IN***45" },

--   "valide_le": "2026-12-08T12:04:10Z", "valide_par": "Distributeur 2",

--   "compteur": { "valides": 187, "inscrits": 240 } }

Le cœur de la règle « une seule validation » (RG5, RG12) est une mise à jour conditionnelle : la première requête trouve la ligne, la seconde non.

update inscriptions

set valide_le = now(), valide_par = auth.uid(), methode_validation = 'qr'

where participant_id = v_participant_id

and activite_id    = p_activite_id

and valide_le is null          -- seule la 1re requête trouve encore la ligne

returning id into v_inscription_id;

if v_inscription_id is null then

v_resultat := 'deja_utilise';

end if;

- Format du QR : GRESI:1:<uuid>. Le préfixe permet de rejeter immédiatement un QR étranger (affiche, autre application) sans appel réseau ; le 1 est la version du format.

- Compteur : ScanPage s'abonne aux mises à jour de inscriptions filtrées sur activite_id. Chaque validation, quel que soit le téléphone, incrémente le compteur de toute la salle.

- Erreur réseau : l'application renvoie le même scan_id_client ; le serveur reconnaît le scan et renvoie le résultat initial (RG13).

## 7.2 Création de compte étudiant

- Le formulaire envoie matricule + nom à verifier-etudiant, qui consulte etudiants_reference (ou l'API INPHB puis met en cache).

- Si la vérification réussit, école, filière et classe s'affichent en lecture seule.

- supabase.auth.signUp() crée le compte Auth ; l'email de confirmation part via le SMTP configuré.

- Au premier accès confirmé, l'application appelle inscrire_participant, qui revérifie le matricule côté base, contrôle son unicité et crée le participant avec son qr_token.

# 8. Plan de démarrage — semaine 0 (6 → 11 oct.)

Objectif : que le lundi 12 octobre, chaque développeur puisse cloner le dépôt, lancer la base et l'application en local en moins de 15 minutes, et prendre un ticket de S1. Aucun code fonctionnel n'est écrit avant que la Definition of Ready (§8.7) soit entièrement cochée.

| Jour | Bloc | Responsable | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Mar. 6 | Préparation | Stéphane | Cahiers des charges V2.0 diffusés à l'équipe |
| Mer. 7 | Réunion de lancement + demandes externes | Les 3 | Compte rendu, règles adoptées, emails envoyés |
| Jeu. 8 | Comptes et espaces de travail | Les 3 | Tous les accès fonctionnent |
| Ven. 9 | Dépôt GitHub et squelette | Stéphane + Dev web | Dépôt structuré, protections actives |
| Sam. 10 | Base de données | Stéphane | Migrations v2 sur gresi-dev, types générés |
| Dim. 11 | Déploiement, CI, revue finale | Dev web + Dev scan, puis les 3 | CI verte, Preview en ligne, tickets S1 créés |

Les jours sont indicatifs et peuvent être décalés selon les cours ; l'ordre, lui, compte : chaque bloc dépend du précédent.

## 8.1 Réunion de lancement (mer. 7, 2 h)

- Lecture commentée du cahier des charges fonctionnel V2.0 ; questions et objections (30 min).

- Adoption des règles d'équipe (§9) et des conventions (§4) : chacun les valide explicitement (30 min).

- Répartition des référents et des dossiers (§10) (10 min).

- Décisions : nom de l'organisation GitHub, fournisseur SMTP, gestionnaire de mots de passe, canal de discussion (15 min).

- Préparation des tickets de S1 : découpage en tâches de 2 jours maximum (35 min).

Le même jour : envoi de la demande à la DSI / scolarité de l'INPHB (API ou export du référentiel, autorisation écrite) et des questions au comité (date, salles et issues, nombre de distributeurs et modèles de téléphones).

## 8.2 Comptes et espaces de travail (jeu. 8)

| Espace | Action | Vérification |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Activer la double authentification pour les 3 ; créer l'organisation gresi-si ; inviter les membres | Chacun voit l'organisation |
| GitHub Projects | Créer le tableau « GRESI — Réalisation » : colonnes À faire, En cours, En revue, Terminé ; champs Brique, Semaine, Priorité ; jalons S1 à S8 | Un ticket test traverse les colonnes |
| Supabase | Créer l'organisation et deux projets gresi-dev et gresi-prod (région la plus proche disponible, à documenter) ; mots de passe de base dans le coffre | Les 3 accèdent aux deux projets |
| Vercel | Créer l'équipe et l'importer depuis GitHub (fait le 11) | Accès des 3 |
| Coffre partagé | Gestionnaire de mots de passe d'équipe (ex. Bitwarden ; vérifier les limites de l'offre gratuite) | Les 3 lisent une entrée test |
| SMTP | Créer le compte (ex. Brevo), vérifier l'adresse d'expédition, noter les identifiants SMTP dans le coffre | Email de test reçu |
| Communication | Canal d'équipe avec 3 fils : général, dev, alertes (notifications GitHub) | Notification GitHub reçue |
| Docker + outils | Chacun installe Node (version LTS), Docker Desktop, Git, VS Code (+ extensions ESLint, Prettier, Tailwind) | node -v, docker run hello-world |

## 8.3 Dépôt GitHub et squelette (ven. 9)

# Racine du monorepo

mkdir gresi && cd gresi && git init -b main

corepack enable && corepack prepare pnpm@latest --activate

node -v > .nvmrc

pnpm init

printf "packages:\n  - 'apps/*'\n  - 'packages/*'\n" > pnpm-workspace.yaml

# Application web

pnpm create vite apps/web --template react-ts

pnpm --filter web add @supabase/supabase-js @tanstack/react-query react-router zod react-hook-form qrcode.react

pnpm --filter web add -D tailwindcss @tailwindcss/vite vite-plugin-pwa

# Paquet partagé + outils

mkdir -p packages/shared/src/{types,schemas}

pnpm add -Dw supabase prettier eslint typescript

- Créer l'arborescence complète du §3 (dossiers vides avec un .gitkeep si nécessaire).

- Configurer Tailwind v4 (@import "tailwindcss" + bloc @theme avec les couleurs GRESI), le routeur avec les routes du §3.3 (pages vides), le client lib/supabase.ts et lib/env.ts.

- Configurer ESLint, Prettier, .editorconfig, tsconfig.base.json ; ajouter les scripts racine ci-dessous.

- Rédiger README.md (démarrage en 10 minutes) et CONTRIBUTING.md (reprise du §9).

- Ajouter .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md, les modèles de tickets et CODEOWNERS (annexe B).

- Créer le dépôt gresi-si/gresi (privé) et pousser main, puis créer la branche production.

- Protéger main et production (règles GitHub) : PR obligatoire, 1 approbation, CI verte, pas de push forcé, pas de suppression ; revue des CODEOWNERS obligatoire.

- Créer les labels (§4.2) et la première ADR : ADR-001-monorepo.md.

{

"name": "gresi",

"private": true,

"scripts": {

"dev": "pnpm --filter web dev",

"build": "pnpm -r build",

"lint": "eslint .",

"typecheck": "pnpm -r typecheck",

"format": "prettier --write .",

"db:start": "supabase start",

"db:stop": "supabase stop",

"db:reset": "supabase db reset",

"db:test": "supabase test db",

"db:types": "supabase gen types typescript --local > packages/shared/src/types/database.types.ts"

},

"devDependencies": { "supabase": "latest", "prettier": "latest", "eslint": "latest" }

}

## 8.4 Base de données (sam. 10)

pnpm supabase login

pnpm supabase init                               # crée supabase/config.toml

pnpm supabase start                              # base locale (Docker requis)

pnpm supabase migration new extensions_et_types  # répéter pour chaque migration

pnpm supabase db reset                           # rejoue migrations + seed.sql

pnpm supabase test db                            # tests pgTAP

pnpm db:types                                    # régénère les types TS

pnpm supabase link --project-ref <ref-gresi-dev>

pnpm supabase db push                            # applique sur gresi-dev

pnpm supabase functions new verifier-etudiant

pnpm supabase secrets set VERIF_ETUDIANT_MODE=referentiel

- Initialiser supabase/ et démarrer la base locale.

- Réécrire 001–003 en migrations v2 (§6.6) ; écrire seed.sql : 3 admins sup., 1 admin, 4 distributeurs, 6 activités sur 2 jours, 30 participants fictifs, 20 lignes de etudiants_reference.

- supabase db reset sans erreur ; écrire un premier test pgTAP (RG1) qui passe.

- Générer database.types.ts et le commiter.

- Lier et pousser sur gresi-dev.

- Réglages Auth de gresi-dev : confirmation email activée ; Site URL et Redirect URLs (localhost + URL Preview Vercel) ; SMTP personnalisé ; longueur minimale du mot de passe à 10 ; modèles d'email en français (supabase/templates).

- Vérifier que inscriptions est bien dans la publication Realtime.

- Créer les 3 comptes admin supérieur de gresi-dev.

- Ne rien créer encore sur gresi-prod hormis le projet lui-même (il sera alimenté par la CI en S8).

## 8.5 Déploiement et CI (dim. 11)

- Importer le dépôt dans Vercel ; Root Directory = apps/web ; Production Branch = production.

- Variables d'environnement Vercel : Preview → gresi-dev ; Production → gresi-prod (à remplir en S8).

- Ajouter vercel.json (réécriture de toutes les routes vers index.html).

- Ajouter .github/workflows/ci.yml et deploy-db-prod.yml (annexe B) ; créer l'environnement GitHub production avec approbation obligatoire et ses secrets.

- Ouvrir une PR test : la CI passe, Vercel publie un lien Preview, la revue CODEOWNERS est demandée.

- Dev scan : publier une page /scan minimale qui ouvre la caméra et affiche le texte d'un QR — premier signal pour le test de faisabilité de S1.

## 8.6 Revue finale (dim. 11, 30 min, les 3)

Chacun clone le dépôt sur une machine propre et suit le README. Si une étape bloque, le README est corrigé avant de clore la semaine 0. Les tickets de S1 sont ensuite assignés.

## 8.7 Definition of Ready — à cocher avant de coder

| ✓ | Élément |
| --- | --- |
| ☐ | Cahier des charges fonctionnel V2.0 lu et validé par les 3 développeurs |
| ☐ | Règles d'équipe et conventions adoptées (compte rendu dans docs/comptes-rendus/) |
| ☐ | Organisation et dépôt GitHub créés, 2FA active pour tous, branches protégées |
| ☐ | Tableau GitHub Projects prêt, jalons S1–S8 créés, tickets S1 rédigés et assignés |
| ☐ | Projets Supabase gresi-dev et gresi-prod créés ; secrets dans le coffre |
| ☐ | Migrations v2 appliquées en local et sur gresi-dev ; seed.sql fonctionnel ; types générés |
| ☐ | Au moins un test pgTAP passe en CI |
| ☐ | Application déployée en Preview, connectée à gresi-dev |
| ☐ | SMTP configuré : un email de confirmation reçu en préproduction |
| ☐ | Chacun lance base + application en local en moins de 15 minutes via le README |
| ☐ | Demandes envoyées à la DSI / scolarité INPHB et au comité |

# 9. Règles d'équipe

## 9.1 Flux Git

- Partir d'un ticket ; créer la branche depuis main à jour (feat/42-…).

- Commits petits et fréquents (Conventional Commits).

- Ouvrir une PR en brouillon dès le début pour rendre le travail visible.

- PR prête : description, « Ferme #42 », captures si interface ; moins de 400 lignes modifiées si possible.

- Revue par un autre développeur (et le référent CODEOWNERS) sous 24 h ; CI verte obligatoire.

- Fusion en squash ; la branche est supprimée.

- Mise en production : PR main → production + tag, puis migrations via le workflow manuel.

## 9.2 Règles spécifiques à la base

- Toute modification de schéma passe par une migration revue par Stéphane.

- Toute nouvelle table : RLS activée et politiques dans la même migration.

- Toute nouvelle RPC ou règle de gestion : un test pgTAP dans supabase/tests.

- Après un changement de schéma : pnpm db:types et commit du fichier généré dans la même PR.

- Jamais de select * exposant des colonnes sensibles au client : passer par une vue v_ ou une RPC.

## 9.3 Definition of Done

- Le ticket répond à ses critères d'acceptation.

- Code relu et fusionné ; CI verte.

- Testé en Preview, et sur un vrai téléphone Android si l'écran concerne le participant ou le scan.

- Aucune donnée réelle, aucun secret dans le code.

- Documentation mise à jour si une convention, une route ou une variable a changé.

## 9.4 Rituels

| Rituel | Quand | Format |
| --- | --- | --- |
| Point quotidien | Chaque jour avant 9 h | Message écrit : Hier / Aujourd'hui / Bloquant |
| Synchronisation | Mardi et vendredi, 30 min | Appel : avancement, blocages, arbitrages |
| Démo | Vendredi | Chacun montre ce qui est fusionné, en Preview |
| Rétrospective | Fin de semaine, 15 min | Ce qui marche / ce qu'on change ; une action concrète |

## 9.5 Communication et décisions

- Une question technique qui engage l'équipe → ticket ou fil dev, pas en message privé.

- Une décision prise → ADR ou compte rendu dans docs/. Ce qui n'est pas écrit n'est pas décidé.

- Bloqué plus de 2 heures → on le signale dans le fil dev.

# 10. Répartition des responsabilités

| Brique / dossier | Référent | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| supabase/, packages/shared/, .github/, scripts/ | Stéphane | Schéma, RLS, RPC, Edge Functions, tests SQL, CI, revue de toute PR touchant la base, test de charge |
| apps/web : auth, activites, espace-participant, admin, annonces, components/ | Dev web | Écrans participant et admin, design system, routes, intégration des RPC |
| apps/web/src/features/scan, configuration PWA | Dev scan | Test de faisabilité S1, scan continu, sons, compteur, recherche manuelle, essais terrain, guide distributeur |
| docs/ | Tous | Chacun documente ce qu'il livre ; Stéphane tient les cahiers des charges à jour |

Si le plan B Expo est retenu en fin de S1, le Dev scan crée apps/scan-mobile/ et réutilise packages/shared (types, constantes, format du QR).

# Annexe A. Commandes utiles

| Commande | Effet |
| --- | --- |
| pnpm dev | Lance l'application web en local |
| pnpm db:start / pnpm db:stop | Démarre / arrête la base locale |
| pnpm db:reset | Rejoue toutes les migrations + seed.sql |
| pnpm db:test | Lance les tests pgTAP |
| pnpm db:types | Régénère database.types.ts |
| pnpm supabase migration new <nom> | Crée un fichier de migration horodaté |
| pnpm supabase functions serve | Lance les Edge Functions en local |
| pnpm lint · pnpm typecheck · pnpm build | Ce que fait la CI |

# Annexe B. Fichiers modèles

### .github/workflows/ci.yml

name: CI

on:

pull_request:

push:

branches: [main]

jobs:

web:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: pnpm/action-setup@v4

- uses: actions/setup-node@v4

with: { node-version-file: .nvmrc, cache: pnpm }

- run: pnpm install --frozen-lockfile

- run: pnpm lint

- run: pnpm typecheck

- run: pnpm build

base-de-donnees:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: supabase/setup-cli@v1

with: { version: latest }

- run: supabase db start      # applique toutes les migrations

- run: supabase test db       # exécute supabase/tests/*.test.sql

### .github/workflows/deploy-db-prod.yml

name: Migrations production

on: workflow_dispatch              # déclenchement manuel uniquement

jobs:

push:

runs-on: ubuntu-latest

environment: production         # approbation requise dans GitHub

env:

SUPABASE_ACCESS_TOKEN: ${{ secrets.SUPABASE_ACCESS_TOKEN }}

SUPABASE_DB_PASSWORD: ${{ secrets.SUPABASE_DB_PASSWORD_PROD }}

steps:

- uses: actions/checkout@v4

with: { ref: production }

- uses: supabase/setup-cli@v1

- run: supabase link --project-ref ${{ secrets.SUPABASE_PROJECT_ID_PROD }}

- run: supabase db push

### .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md

## Ce que fait cette PR

<!-- 2-3 lignes -->

Ferme #<numéro du ticket>

## Comment tester

1.

2.

## Checklist

- [ ] Testé en local (et sur un téléphone Android si l'écran est concerné)

- [ ] Aucune clé, mot de passe ou donnée réelle dans le code

- [ ] Nouvelle table → RLS activée + politiques dans la même migration

- [ ] Nouvelle RPC / règle → test pgTAP ajouté

- [ ] Types régénérés (pnpm db:types) si le schéma a changé

- [ ] Captures d'écran jointes si l'interface change

### .github/CODEOWNERS

# Chaque PR touchant ces chemins demande l'avis du référent

/supabase/                         @<github-stephane>

/packages/shared/                  @<github-stephane>

/.github/                          @<github-stephane>

/apps/web/src/features/scan/       @<github-dev-scan>

/apps/web/                         @<github-dev-web>

# Annexe C. Points ouverts

| Point | Décision attendue | Échéance |
| --- | --- | --- |
| PWA ou Expo pour le scan | Résultat du test de faisabilité sur les téléphones des distributeurs | Fin S1 |
| Bibliothèque de lecture de QR | Comparer BarcodeDetector natif, @zxing/browser et html5-qrcode sur les mêmes téléphones | S1 |
| Région des projets Supabase | Choisir la plus proche disponible et la documenter (données personnelles) | Semaine 0 |
| Mode de vérification des étudiants | referentiel par défaut ; api si la DSI fournit un accès | S2 – S6 |
| Consolidation des migrations avant production | Garder l'historique ou repartir d'une migration unique | S7 |